**Objetivo:** Realizar sitio web de 3 secciones + web inicial index.html.

**Plazos:** Se estima como plazo máximo de finalización de 30 días corridos desde el día que se contrata el servicio.

**Revisión de proyecto:** Se realizan 4 revisiones de proyecto cada 7 días donde se muestra avance y se realizan posibles correcciones y mejoras. Y una reunión inicial para definir estilo del proyecto.

**Pagos:** Se realiza un desembolso del 50% al contratar el servicio.

20% Segunda revisión.

20% Tercera revisión.

10% Al entregar la página web funcionando.

Detalles:

**Diseño Site -->** Diseño de frameworks en 2 versiones: Desktop and Mobile. $3.500

\*Contenido: Las imágenes y contenidos deberán ser entregados por empresa que solicita el servicio.

**Desarrollo Site -->** Creación de los frameworks diseñados con estilos definidos. $9.800

**Instalación -->** Se instala en el hosting deseado. $5.300

**SEO -->** Google Analytics. $4.650

**Soporte -->** Soporte gratis por 30 días. Siempre que se respe la configuración inicial del sitio. $0

**TOTAL: $23.250**

Opciones adicionales:

+ Mantenimiento mensual. $3.300

+ Capacitación mantenimiento page. $4.500